|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Al revisar nuestra carta Gantt y los avances realizados, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas, aunque en algunas ocasiones ciertas tareas se extendieron uno o dos días más de lo previsto. Esto ocurrió principalmente cuando no alcancé a finalizar dentro de la misma semana el módulo que estaba desarrollando, lo que generó un pequeño desfase con las actividades de la semana siguiente.**  **Un factor que dificultó el cumplimiento estricto del cronograma fue la alta carga asociada a mi práctica profesional, especialmente durante las primeras semanas. Para enfrentar esta situación, realicé ajustes en el horario de práctica, con el fin de asegurar más horas de dedicación al proyecto de Capstone, lo que finalmente permitió avanzar sin retrasos críticos en el plan general.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Lo enfrente con trabajo en equipo ya que cuando me veía sobresaturado de carga, conversaba con mi equipo y el que no tenía carga o ya estaba terminando con sus tareas aceptaba las demás actividades, y después nos reunimos para la integración correcta del código.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de forma positiva, especialmente en relación con la comunicación constante que mantuvimos durante todo el proceso. Realizamos reuniones diarias por las tardes para reportar avances, revisar pendientes y planificar las tareas siguientes. Esto no solo nos permitió visualizar nuestro progreso respecto al cronograma, sino que también me motivó a avanzar diariamente para no atrasarme.**  **Como aspecto a mejorar, considero importante fortalecer aún más mi gestión del tiempo en semanas de alta carga, con el fin de evitar que actividades se extiendan más allá del plazo estimado.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una inquietud que me surge desde primer año es como se despliega todo lo que estamos haciendo, ya que en ramos anteriores donde teníamos que llevar una solución web, siempre era de manera local, nunca en un servidor propio o en la nube, así que ese es un mundo nuevo de despliegue.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No creo que se deban redistribuir ya que a todos nos tocó de hacer código a la par durante el desarrollo y la persona que podía tomar trabajo extra se conversaba y se realizaba. Y sobre nuevas actividades surgió la investigación sobre que contendrá el hipotético módulo de analítica, pero esta se asignó a todos, ya que igual era algo que había que estar de acuerdo y darme muchas vueltas para que no fueran reportes.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Me gusto trabajar con mi equipo, hubo unos días donde algún integrante del grupo no podía estar conectado o completar su trabajo, por ejemplo, yo tuve que ir 3 días a Santiago y no podía estar al día con mis actividades de la semana, entonces mi grupo me apoyó y ellos lograron sacar mi trabajo adelante y así no tuvo atrasos significativos en el cronograma.** |